附件5

拱墅区2024年安置房房屋产权首次登记

攻坚目标明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任单位** | **项目名称** | **套数** | **竣工备案时间** | **计划完成初始登记时间** |
| 1 | 城发集团 | 祥符单元GS0906-R21/R22-03地块(祥符佳苑二期） | 336 | 2023.6 | 2024.6 |
| 2 | 城发集团 | 上塘单元FG09-R21/A2-99、FG09-G1-35地块（拱宸三期） | 458 | 2023.9 | 2024.6 |
| 3 | 城发集团 | 铁路北站单元GS1102-R21-07地块（瓜山北） | 540 | 2023.12 | 2024.12 |
| 4 | 城发集团 | 上塘单元FG01-R21-02地块  （瓜山南） | 704 | 2023.12 | 2024.12 |
| 5 | 城发集团 | 杭钢单元GS1302-R21-01地块  （沈家桥） | 878 | 2023.12 | 2024.12 |
| 6 | 城建集团 | 东新单元XC0603-R21-02地块（12#） | 478 | 2023.1 | 2024.6 |
| 7 | 城建集团 | 东新单元XC0604-R21-02地块（13#） | 562 | 2023.1 | 2024.6 |
| 8 | 城建集团 | 东新单元XC0604-R21-10地块（丝宏） | 420 | 2023.9 | 2024.6 |
| 9 | 城建集团 | 石桥单元XC0803-R21-07地块  （杨家跨贸） | 124 | 2023.10 | 2024.6 |
| 10 | 城建集团 | 东新单元XC0606-R21-06地块（10#） | 566 | 2023.11 | 2024.6 |
| 11 | 城建集团 | 东新单元XC0607-R21/B1-05地块（4#） | 360 | 2023.11 | 2024.6 |
| 12 | 城建集团 | 三塘单元XC0508-R21-25地块（5#） | 198 | 2023.11 | 2024.6 |
| 13 | 城建集团 | 三塘单元XC0507-R21-07地块（6#） | 768 | 2023.12 | 2024.6 |
| 14 | 城建集团 | 三塘单元XC0508-R21-01地块（7#） | 290 | 2023.11 | 2024.6 |
| **序号** | **责任单位** | **项目名称** | **套数** | **竣工备案时间** | **计划完成初始登记时间**  **登记时间** |
| 15 | 城建集团 | 东新单元XC0607-R21/B1-03地块（9#） | 991 | 2023.11 | 2024.6 |
| 16 | 城建集团 | 东新单元XC0606-R21-02地块（14#） | 340 | 2023.11 | 2024.6 |
| 17 | 城建集团 | 东新单元XC0606-R21-04地块（15#） | 460 | 2023.11 | 2024.6 |
| 18 | 城建集团 | 东新单元XC0607-R21/B1/S2-07地块（3#） | 304 | 2023.12 | 2024.6 |
| 19 | 城建集团 | 文晖单元XC0402-R21/R22-24地块（81#） | 1119 | 2023.12 | 2024.6 |
| 20 | 城建集团 | 灯塔单元XC0704-R21-20地块  （石桥3） | 216 | 2023.12 | 2024.8 |
| 21 | 城建集团 | 灯塔单元XC0705-R21-05地块  （甘长苑） | 660 | 2023.12 | 2024.8 |
| 22 | 城建集团 | 石桥单元XC0802-R21-06地块  （杨家沁苑1） | 812 | 2024.1 | 2024.12 |
| 23 | 城建集团 | 灯塔单元XC0701-R21-08地块  （永丰2） | 816 | 2024.1 | 2024.6 |
| 24 | 城发集团 | 大关单元GS0507-R21-01地块  （八丈井东） | 672 | 计划2024.6 | 2024.12 |
| 25 | 城建集团 | 华丰单元XC1003-R21-01地块  （华丰1） | 606 | 计划2024.3 | 2024.9 |
| 26 | 城建集团 | 华丰单元XC1003-R21-02地块  （华丰2） | 2000 | 计划2024.3 | 2024.9 |
| 27 | 城建集团 | 石桥单元XC0802-R21-08地块  （杨家沁苑3） | 998 | 计划2024.5 | 2024.12 |
| **合计** | | | **16676** |  |  |