关于规范推进政府和社会资本合作（PPP）

模式的实施意见（试行）（征求意见稿）

的征求公告

根据《浙江省行政规范性文件管理办法》（浙政令（2010）275号）第10条规定，现将《关于规范推进政府和社会资本合作（PPP）模式的实施意见（试行）（征求意见稿）》向广大公众征求意见。征求意见时间从2017年12月5日至12月13日，如有异议，请以书面形式发至邮箱：815460135@qq.com，联系人：叶青，联系电话：88355191。

附件：关于规范推进政府和社会资本合作（PPP）模式的实施意见（试行）（征求意见稿）

杭州市拱墅区人民政府办公室

2017年12月5日

关于规范推进政府和社会资本合作（PPP）

模式的实施意见（试行）（征求意见稿）

为了规范推进政府和社会资本合作模式（以下简称PPP模式），根据国务院《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号）、浙江省《关于推广运用政府和社会资本合作模式的指导意见》（浙政办发〔2015〕9号）、浙江省财政厅《关于进一步规范政府和社会资本合作项目实施有关事项的通知》（浙财金〔2017〕38号）、杭州市《推行政府和社会资本合作项目管理办法（试行）的通知》（杭政办函〔2017〕107号）等文件精神，按照“物有所值、风险分担、利益共享、激励相容”的原则，保障PPP项目全生命周期规范实施、高效运营，提出如下实施意见：

一、基本原则

（一）市场运作。充分尊重市场规律，牢固树立契约理念，坚持平等协商、互利互惠、重诺履约，实现风险共担、利益共享、权责对等。通过建立合理的投资回报机制，充分调动社会资本参与的积极性，更有效地实现公共服务目标，并坚决防止不合理让利或利益输送。

（二）规范透明。按照国家相关法律法规要求，建立健全各项制度体系，将政府和社会资本合作纳入法制化管理，保护参与各方的合法权益。坚持阳光运作和全生命周期管理，依法披露PPP项目重要信息，保障公众知情权，对参与各方形成有效监督和约束，实现决策科学、操作规范、公开透明。

（三）科学评估。选择PPP模式的项目，要充分评估论证，与政府直接建设运营方式进行比较分析，确保采用PPP模式后，能够实现政府政策目标、社会目标和社会资本运营效率、技术进步的有机结合，能够明显提高服务质量和效率，降低项目成本或使用者成本，实现公共利益最大化。

（四）创新实施。在依法合规的前提下，探索符合行业、区域特点的PPP模式，并根据项目需求，灵活运用PPP模式，科学确定社会资本进入的阶段与方式，提高运作效率。

二、适用范围

要严格区分公共服务项目和产业发展项目，PPP模式主要适用于公共服务、基础设施类项目的投资、建设与运营，不适用于非公益性商业项目。重点是能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业、科技、保障性安居工程、医疗、卫生、养老、教育、旅游、文化等。其中，在能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等特定领域需要实施特许经营的，按《基础设施和公用事业特许经营管理办法》执行。根据PPP项目实施周期、收费定价机制、投资收益水平、风险分配基本框架和所需要的政府投入等因素，合理选择建设—运营—移交（BOT）、建设—拥有—运营（BOO）等运作方式，鼓励在依法依规的前提下，积极探索PPP模式的实现形式。

存量项目可以依法依规转化为PPP模式。通过运用转让-运营-移交（TOT）、改建-运营-移交（ROT）等方式转型为PPP项目，引入社会资本参与改造和运营，在征得债权人同意的前提下，将政府性债务转化为非政府性债务。

三、工作机制

（一）建立决策机制

成立拱墅区政府和社会资本合作工作领导小组，由区长任组长，常务副区长任副组长，成员为区府办、区发改局、区财政局、区住建局、区审计局、区招商局、区法制办、区教育局、区卫计局、区文广新局、区民政局、区城管局、国土拱墅分局、环保拱墅分局、规划拱墅分局等部门主要领导。负责全区PPP模式组织领导，重大项目审批决策。领导小组下设办公室，设在区发改局或区财政局，负责牵头召集部门联席会议，处理领导小组日常工作事务。

（二）明确责任分工

1.区领导小组办公室：根据PPP模式政策规范，制定PPP模式操作实施细则；编制区PPP项目中长期规划和年度计划；制定PPP项目准入标准，牵头组织项目筛选，组建区PPP项目储备库；牵头组织PPP项目部门联审，协调PPP项目立项、审批、采购、实施、监管；负责PPP项目库的审核、申报、维护、信息发布；承担PPP项目的技术支持、信息管理、宣传培训工作。

2.区府办：综合协调区推进PPP模式相关工作，负责相关公文审核用印、信息公开。

3.区发改局：负责PPP项目纳入区政府投资项目计划管理，做好PPP项目立项审批、概算管理变更等工作。牵头传统基础设施领域PPP工作，做好相关项目识别、筛选、规划、可行性研究论证等工作；负责发改委系统PPP项目库管理。依据管理职能，对PPP项目方案进行审查。加强PPP项目价格行为监管，完善与实际成本相适应的价格形成机制。

4.区财政局：负责PPP项目物有所值评估和财政承受能力评估，负责PPP项目政府采购的指导和监管，负责PPP项目政府支出责任预算管理，负责PPP项目相关地方政府债务政策审核，牵头开展PPP项目绩效评价。牵头公共服务领域PPP工作，做好相关项目识别、方案评估论证；负责财政系统PPP项目库管理。依据管理职能，对PPP项目方案进行审查。

5.区招商局：负责PPP项目的招商策划、推介等协调工作。依据管理职能，对PPP项目方案进行审查。

6.区法制办：负责PPP项目合同、协议的法律审查，提供法律咨询。

7.区金融办：负责对PPP项目金融相关工作指导和监管，负责PPP项目融资的协调和服务工作。

8.各行政主管部门（含城建指挥部，下同）：编制本部门推进PPP模式的规划，识别筛选可实施PPP项目，制定PPP项目计划，编制PPP项目支出预算。制定相关领域PPP项目技术规范、公共服务标准、服务质量、绩效目标等。根据区政府授权，作为PPP项目实施机构，负责PPP项目的具体实施，做好方案编制、项目采购、履约监管、绩效考核和项目移交等工作。

9.行政审批部门：依据管理职能，对PPP项目方案进行审查。积极配合做好各项审批服务工作，监管PPP项目遵守环保、用地、节能、质量、安全等规定。

10.监察、审计部门：在各自职责范围内积极参与PPP项目全过程监管，依法履行监督职责。

四、操作流程

（一）项目储备

1.项目发起。政府发起的PPP项目由区发改、区财政及行业主管部门或政府直属单位根据经济社会发展需要向区PPP办公室提交初步实施方案；社会资本发起的PPP项目由社会资本向行业主管部门推荐初步实施方案或可行性研究报告。区PPP办公室根据区重点建设项目计划，筛选城市建设、教育、文化、卫生、体育、环保等领域适宜采用PPP模式的潜在项目。

2.筛选入库。区PPP办公室负责建立PPP项目储备库。区发改局、区财政局进行筛选，综合项目性质、投资规模、运营模式、成本收益、社会效益等特点，选择适宜采用PPP模式的项目，推荐纳入区PPP项目储备库，并制定PPP项目中长期规划和年度开发计划。未列入储备库的项目，不予开展项目识别。

3.初审识别。列入年度开发计划的项目，由区发改局牵头组织对传统基础设施领域的PPP项目开展可行性研究论证；由区财政部门牵头组织对公共服务领域PPP项目开展项目物有所值和财政承受能力初步评估论证。经研究论证具备条件的项目，可由PPP办公室向区PPP领导小组提交申请。

（二）论证决策

4.确定实施机构。拟实施PPP模式的项目，经区PPP领导小组审核同意，由区政府授权，确定项目实施机构。项目实施机构在授权范围内做好项目的前期评估论证、实施方案编制、合作伙伴选择、项目合同签订、项目推进实施、过程监管、合同期满移交等具体工作。根据项目需要，可以组建工作小组，分管区领导任组长，有关部门参加，负责项目联合评审、综合协调。

5.编制实施方案。项目实施机构负责编制实施方案，明确风险分配基本框架、项目运作方式、交易结构、合同体系、监管架构、采购方式选择等内容。

6.方案评审。区PPP办公室牵头，对项目实施方案进行评审。区财政局牵头定性和定量两方面物有所值评价，各行政主管部门审核PPP值和公共部门比较值；区发改局根据发改系统PPP项目评审要求审核；区财政局对PPP项目进行财政承受能力论证。通过物有所值评价和财政承受能力论证的项目，由项目实施机构报区PPP领导小组审核。未通过论证的，可在实施方案调整后重新论证；经重新论证仍不能通过的，不再采用政府和社会资本合作模式。区PPP领导小组审核项目实施方案，经审核同意，报区政府审批。未经区政府批准的项目，不得进行政府采购。

（三）项目采购

7.项目实施机构应当按照《政府采购法》、《招标投标法》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）等法律法规规定，依法公开择优选择社会资本。项目实施机构应按规定将PPP项目合同提交区PPP领导小组审核，经审核同意后与中标、成交社会资本签订。需要设立项目公司的，待项目公司正式成立后，由PPP项目实施机构与项目公司正式签署PPP项目合同，或签署关于承继PPP项目合同的补充合同。

（四）项目执行

8.成立项目公司。可根据需要成立项目公司，PPP项目法人确定后，如与审批、核准、备案时的项目法人不一致，可按照有关规定依法办理相关手续。发改、建设、规划、国土资源、环保、城管等行政审批职能部门应当协助项目法人办理工程设计、开工准备、施工建设及竣工验收等阶段的相关审批手续。

9.项目融资与建设。项目公司或社会资本方应依法办理PPP项目实施所需的基本建设手续，及时落实项目融资方案。项目融资责任由项目公司或社会资本方承担，政府及相关部门不应为项目公司或社会资本方的融资提供担保,严禁以PPP模式违法违规融资。政府及有关部门应根据PPP项目合同及有关规定，对项目公司或社会资本方履行PPP项目建设、运营责任进行监督。

10.运营绩效评价。PPP项目实施机构应会同行业主管部门，根据PPP项目合同约定，定期对项目运营服务进行绩效评价，绩效评价结果应作为项目公司或社会资本方取得项目回报的依据。

11.合同条款调整。合同期内，合同双方确需变更合同内容、延长合同期限以及变更社会资本方的，应以保持项目运营管理的持续性和稳定性为前提，由PPP项目实施机构和社会资本方协商，报区PPP领导小组审核，经领导小组审议后提交区政府批准。经协商不能达成一致的事项，可依法申请仲裁或提起诉讼。

（五）项目移交。

12.对于PPP合同约定期满移交、合同提前终止的项目，各有关部门、PPP项目实施机构、项目公司等单位成立PPP项目移交工作组，组织进行性能测试、资产评估，确保项目处于良好运营和维护状态，达到合同约定的移交标准，并办好相关文件、资产的变更和登记手续。项目移交完成后，由区PPP办公室牵头开展PPP项目后评价工作，从全生命周期执行的合规性、物有所值、示范性等角度展开，评价结果应按规定公开。

本办法自2018年1月1日起施行，由区财政负责牵头组织实施。

附件：拱墅区PPP项目操作流程图

附件

拱墅区PPP项目操作流程图

# Text boxes

1.项目发起

2.筛选入库

3.初审识别

论证决策阶段

4.确定实施机构

5.编制实施方案

项目储备阶段

6.方案评审

未通过

项目移交阶段

12.启动移交准备、正式移交、项目后评价

项目采购阶段

7.社会资本遴选、签订PPP项目合同

8.成立项目公司

9.项目融资与建设

10.运营绩效评价

11.合同条款调整

项目执行阶段

通过

放弃实施PPP