拱墅区老旧小区住宅加装电梯工作实施意见

（征求意见稿）

为积极推进老旧小区住宅加装电梯工作，进一步规范加装电梯项目的管理，根据《杭州市老旧小区住宅加装电梯管理办法》（市政府令第324号）、《杭州市人民政府办公厅关于积极推进老旧小区住宅加装电梯工作的实施意见》(杭政办函〔2021〕71号)等法规、政策，结合本区实际，制定本实施意见。

一、总体要求

遵循业主主体、社区主导、政府引导、各方支持的工作原则，实行民主协商、基层自治、高效便民、依法监管的工作机制，全面贯彻落实市政府令第324号和杭政办函〔2021〕71号各项规定，和谐、安全、规范推进我区老旧小区住宅加装电梯工作，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

二、职责分工

区政府负责组织领导、协调推进老旧小区住宅加装电梯工作。区住建局负责组织实施老旧小区住宅加装电梯的联合审查、监督管理、政策指导等工作。

规划和自然资源、市场监管、城市管理、民政、财政等行政主管部门应当根据各自职责，做好老旧小区住宅加装电梯相关管理和指导工作。

街道办事处、社区居民委员会负责本辖区内老旧小区住宅加装电梯的政策宣传、动员指导、民意协调、工程日常监管等工作。

本单元同意加装电梯的相关业主或其委托人(单位)，负责意见统一、项目报建、设备采购、项目实施、维护管理等工作，依法承担项目建设单位的相关责任和义务。

三、前期申请

（一）民主协商

居民委员会应引导相关申请人就本单元加装电梯项目初步方案、建设资金估算及分摊方案、电梯运行使用和维护保养资金分摊方案等，充分征求其他业主意见（意见征询汇总表范本参见附件1），积极搭建沟通协商平台，引导相关业主通过友好协商、优化方案、适当补偿等途径，妥善解决利益平衡等问题。

（二）项目表决

老旧小区住宅加梯项目表决和商品房性质老旧小区住宅加梯项目表决按照市政府令第324号和杭政办函〔2021〕71号各项要求执行（相关范本参见附件2-5），社区居民委员会或街道办事处应对表决过程进行监督、指导。

（三）项目公示

项目表决通过后，申请人应当将加装电梯申请表、加装电梯项目协议书、表决材料和初步方案等递交社区居民委员会，申请公示。经申请人书面提出，加装电梯项目协议（协议范本参见附件6）及初步方案应由所在地社区居民委员会在拟加装电梯单元楼道口和小区公示栏等显著位置予以公示（公示书及公示情况说明范本参见附件7-8）。公示书自张贴第2天起算，公示应满10天。公示期间，对于项目表决未进行投票或投反对票的业主，社区居民委员会应主动联系告知公示事项。公示期满后，因加装电梯直接受到影响的利害关系人无实名制书面反对意见的，社区居民委员会、街道办事处应当分别在申请人递交的加装电梯项目申请表上盖章确认（范本参见附件9）。

（四）异议调解

街道办事处、社区居民委员会应搭建加装电梯基层协商平台，组建以街道、社区、法律咨询、专业技术、人大代表、政协委员、公益组、热心市民等人员为主的加装电梯服务队伍，并充分发挥小区党组织、楼道党支部和党员干部的作用，协助业主做好加装电梯协调工作。

1、异议处置流程

公示期间有实名制书面反对意见的，由相关当事人协商解决加装电梯过程中的利益平衡、权益受损等事宜，也可以委托业主委员会、人民调解组织和其他社会组织等进行协调。

相关当事人对老旧小区住宅加装电梯项目协商不成的，社区居民委员会应当按照市政府令第324号第十三条、第十四条有关规定组织调解。相关当事人拒绝社区居民委员会调解或者经调解仍未达成一致意见的，所在地街道办事处应当通过协调会、听证会等方式组织调解。对老年人、残疾人居住的老旧小区住宅加装电梯项目，街道办事处应当组织召开听证会。

社区居民委员会和街道办事处应当详细并完整记录调解、听证情况，并由相关人员签字或加盖公章（调解、听证情况记录参见附件10）。

2、听证会有关规则

召开听证会的，街道办事处应当根据调解具体情况，确定听证会参加人。听证会参加人除听证员外，应包括申请人、被申请人及其代理人、因加装电梯直接受到影响的利害关系人及其代理人和其他相关人员（相关当事人无正当理由不按时参加听证的，视为放弃听证权利，听证通知参见附件11）。听证会可邀请工程技术、特种设备、法律等方面的专家参与，对业主提出的意见进行说明，街道办事处可结合项目实际情况自行制定听证方案。

（五）项目申请

加装电梯项目申请表经社区居民委员会、街道办事处盖章确认后，申请人可向区住建局申请联合审查，并按市政府令第324号第十六条要求提交相关申请材料。

社区居民委员会、街道办事处对申请表盖章确认前，需对房屋产权人加装电梯表决情况、同意比例、公示情况、初步方案、加装电梯各项费用分摊方案、后续管理方案等各项内容进行审核。

街道办事处对加装电梯申请材料进行审核，需明确以下几点：

- 业主表决投票填写符合相关要求，同意比例符合市政府令第324号要求，商品房性质的老旧小区住宅加装电梯，占用小区范围内业主共有的道路、绿地等公共场所的，按照《中华人民共和国民法典》关于业主共同决定事项的规定执行；表决同时提供投票人身份证明、房屋权属证明，有委托代理人的，提交授权委托书、代理人身份证明。

- 加装电梯项目协议书对实施主体、管理主体有明确规定；对建设费用、电费、维保费用分摊比例有明确规定。

- 公示时间、地点、公示材料符合市政府令第324号要求。

- 根据市政府令第324号第七条，加装电梯设计方案应与同建筑或相邻建筑已有的加装电梯设计风貌协调统一；加装电梯应尽量减少对底层住宅以及相邻建筑的不利影响，尽量减少对小区公共道路和绿地绿化的占用，不建议加装连廊长度大于2米的电梯。如确因特殊条件需加装长连廊电梯，应由属地街道组织相关专家论证，经论证可以加装后，由属地街道报区加梯办申请加装。

四、项目审批

（一）联合审查

受理申请人提交的相关申请材料后，区住建局应当及时组织召集规划和自然资源、城市管理、市场监管、城市绿化等行政主管部门，社区居民委员会、街道办事处召开联合审查会议，各行政主管部门应当根据各自职责，做好联合审查工作。会议可以征求建筑设计、结构安全、特种设备等相关专家的意见。

与会各行政主管部门和街道办事处应签署并出具书面意见，明确是否同意该项目方案。当场无法出具意见的，应当在联合审查会后3个工作日内向区住建局反馈书面意见。区住建局应当根据相关部门反馈的书面意见，在市政府令第324号第十七条规定的时限内出具联合审查意见书并加盖单位公章。

（二）其他审批事项

加装电梯项目申请人应依法办理建设工程规划许可、建筑工程施工许可。其中，符合《杭州市城乡规划条例》、《关于公布<杭州市建设工程规划许可证“豁免”项目清单>的通知》（杭规划资源发〔2021〕11号）中“免于办理建设工程规划许可证”的加装电梯项目，不再办理建设工程规划许可证；根据《中华人民共和国建筑法》《建筑工程施工许可管理办法》以及《住房和城乡建设部办公厅关于浙江省调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额意见的函》（建办市函〔2020〕432号）关于“工程投资额在200万元以下或者建筑面积在1000平方米以下的房屋建筑和市政基础设施工程，可以不申请办理施工许可证”的有关规定，符合无需办理建筑工程施工许可证情形的加装电梯项目，可以不再办理建筑工程施工许可证。

经联合审查通过的加装电梯项目，申请人还应依法办理管线迁移改造、绿地占用、树木迁移砍伐、电梯安装告知、特种设备监督检验、建设工程质量安全监督等手续，相关部门应当优化审批流程、提高审批效能。

五、项目实施

（一）申请人对项目的管理

加装电梯申请人对加装电梯工程施工全过程的安全生产负总责，设计、施工、监理单位和电梯企业等按有关法律法规规定负相应责任。申请人宜单独委托资信良好的监理单位做好项目管理工作。申请人宜选择资信良好且具备建筑工程设计资质、特种设备生产安装资质或建筑工程（含钢结构工程）施工资质的专业单位作为加装电梯项目实施主体。

（二）政府对项目的管理

对未办理施工许可证的加装电梯项目，由街道办事处负责日常监督管理；区住建局负责协调指导项目安全生产管理工作。街道办事处要定期对辖区加装电梯施工项目进行巡查，如发现存在安全文明施工问题，应及时记录并通知申请人、施工单位整改。区住建局要定期对全区加装电梯施工项目组织抽查，对抽查发现存在安全文明施工问题的项目要予以曝光。

（三）统筹结合推进项目实施

各街道办事处可将加装电梯工作纳入老旧小区综合改造提升、未来社区创建、无障碍环境建设等工作计划统筹推进，落实“综合改一次”要求，协调推进成片、整小区加装电梯工作，并落实必要的资金支持。有老年人、残疾人居住的老旧小区住宅，宜结合加装电梯项目增设必要的坡道、扶手、语音播报等无障碍设施，更好地满足使用需求。

（四）建设工程质量安全监管

申请人在取得加装电梯项目通过联合审查的意见书后，加装电梯项目施工前，应当向区建设工程质量安全监督站提交符合市政府令第324号第二十条规定的相关材料，接受建设工程质量安全监督管理。区建设工程质量安全监督站出具备案凭证，并对加梯项目的施工现场进行指导监督，如发现施工存在不规范等安全问题，应及时记录并通知申请人、施工单位整改。

六、项目验收

加装电梯项目完工并经特种设备检验机构监督检验合格后，申请人应当组织设计、施工、监理单位和电梯安装单位对加装电梯项目进行竣工验收。

项目竣工验收后，申请人应依法在电梯投入使用前或者投入使用后30天内向所在地特种设备安全监督管理部门办理使用登记，并取得使用登记证书。

项目竣工验收并取得使用登记证书后，申请人应当将相关资料移交市城建档案管理部门归档。

七、资金补助

区政府安排专项资金用于加装电梯项目建设、管线迁移等补助，具体补助办法另行制定。

申请资金补助的老旧小区住宅加装电梯项目须符合下列条件：

1.国有土地上、四层（含）以上的既有住宅；

2.非单一产权；

3.具有合法的权属证明；

4.未列入房屋征收范围和计划；

5.已投入使用的无电梯住宅；

6.特种设备检验报告、联合审查意见书及申请表格等资料齐全。

八、长效管理

（一）明确使用管理主体责任。

街道应指导、督促申请人在加装电梯项目协议书中明确电梯使用单位和管理方式。申请人委托物业服务企业或其他管理人管理电梯的，由受托人依法履行电梯使用单位义务；申请人未委托他人管理的，由其协商确定的实际负责人依法履行电梯使用单位义务；协商不成的，由所在地的街道予以指导、协调和督促。经督促仍不能明确的，市场监管部门依法停止电梯使用。

（二）多措并举落实后续维保。

相关业主可将电梯投放商业广告收入等资金用于电梯的维护保养、改造维修、检验检测；申请人如缴存物业专项维修资金或公有住房售后维修基金的，可按规定申请用于电梯的后续维修、更新和改造。鼓励申请人通过购买电梯综合服务保险的方式，为加装电梯主体结构、连廊、设施设备以及装饰装修的维护保养、改造维修、检验检测和人身意外等提供保障。鼓励各街道、相关企业设立加装电梯售后服务中心，分片提供售后维保服务。

（三）提升数智管理服务水平。

区市场监管局应探索建立老旧小区住宅加装电梯网上管理平台，进一步提高管理服务水平，指导老旧小区住宅加装电梯安装具备运行参数采集、信息网络传输、自动报警、实时通话等功能的智慧系统，并统一接入全市电梯智慧监管网上平台和96333电梯应急处置网上平台，实现实时在线监督、及时救援处置。

九、保障措施

（一）强化组织领导。成立拱墅区老旧小区住宅加装电梯领导小组。领导小组办公室设在区住建局，负责全区老旧小区住宅加装电梯的政策制定、指导协调、督查考核等工作。各街道办事处、社区居委会应组织成立老旧小区住宅加装电梯工作机构，负责辖区范围内既有住宅加装电梯的政策宣传、业务指导、矛盾协调等工作。各相关部门要切实加强对老旧小区住宅加装电梯工作的领导，进一步增强工作的积极性、主动性和创造性。

（二）强化施工保障。对已经依法办理有关施工手续的老旧小区住宅加装电梯工程，相关业主应当提供必要的施工便利，不得阻挠、扰乱、破坏施工。区公安部门接到阻挠、扰乱、破坏合法施工举报的，应对阻扰人员进行劝诫，对于构成违反治安管理行为的，依照相关规定处理。

（三）加强宣传培训。区有关部门和街道、社区要认真组织学习培训，全面准确掌握市政府令第324号和杭政办函〔2021〕71号各项规定，加大政策宣传力度。通过经验总结提炼、典型案例分析等多种形式，营造良好的社会氛围。

（四）严格督查问责。各街道各相关部门要坚持依法行政，保障老旧小区住宅加装电梯工作有序实施。行政机关工作人员在老旧小区住宅加装电梯工作中有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等行为的，由有权机关依法给予政务处分。

十、附则

本实施意见自2022年3月1日起施行，如遇国家及省、市有关政策调整，以调整后的政策为准。前发《拱墅区既有住宅加装电梯工作实施意见》（拱政办发〔2018〕15号）同时废止。

本实施意见所指的天为自然日。

附件：1.杭州市拱墅区老旧小区住宅加装电梯项目单元业主意见征询情况汇总表（参考范本）

2.杭州市拱墅区老旧小区住宅加装电梯项目单元业主意见表决票（范本）

3.授权委托书（范本）

4.杭州市拱墅区商品房性质老旧小区住宅加装电梯项目小区业主意见表决票（范本）

5.杭州市拱墅区商品房性质老旧小区住宅加装电梯项目小区业主意见表决结果（范本）

6.杭州市拱墅区老旧小区住宅加装电梯项目协议书（范本）

7.杭州市拱墅区老旧小区住宅加装电梯项目公示（范本）

8.公示情况说明（范本）

9.杭州市拱墅区老旧小区住宅加装电梯项目申请表（范本）

10.杭州市拱墅区老旧小区住宅加装电梯项目调解（听证）情况记录（参考范本）

11.杭州市拱墅区老旧小区住宅加装电梯项目听证通知书（参考范本）

附件1

杭州市拱墅区老旧小区住宅加装电梯项目单元业主

意见征询情况汇总表（参考范本）

项目坐落：             小区    幢    单元

| 序号 | 室 号 | 业主 姓名 | 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 同意 | 反对 | 弃权 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

征求意见牵头业主及联系电话：

备注：1.请在本表意见一栏中选择“同意”“反对”“弃权”划〇；

2.请在本表备注一栏中写明具体征询时间、征询方式以及联系电话；

3.征求意见牵头业主应客观记录征求意见情况，并对征询表的内容真实性

负责。

附件2

杭州市拱墅区老旧小区住宅加装电梯项目单元业主

意见表决票（范本）

为切实解决居民上下楼困难，提高居住品质，基于广大业主对住宅加装电梯的意愿，根据《杭州市老旧小区住宅加装电梯管理办法》的有关规定，现就本单元加装电梯事宜进行表决。请您在仔细阅读后填写，感谢您的支持！

| 业主姓名 （房屋所有权人） |  | 房屋 地址 | 小区 幢 单元 室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系 电话 |  | 专有部分 面积 | m2 |
| 代理人 |  | 代理人 联系电话 |  |
| 是否同意本单元加装电梯 | □同意 □反对 □弃权 |

备注：1.请在本表决票是否同意一栏中划“〇”表示同意、反对、弃权，其他符号无效。

2.本表需业主本人填写，并提供产权证、身份证复印件，业主本人不方便填写的，可由业主委托其他代理人填写本表决票，但需出具业主授权委托书和双方的身份证复印件、业主产权证复印件。

3.以下情形被认定为表决事项无效：业主未签名、用铅笔填写、涂改、多选、未提供相关产权证、身份证复印件。

4.本表决票填写完毕后，相关业主可将其于       年    月

日前投入设置于                 处的投票箱。

附件3

授权委托书（样本）

委托人：    幢    单元      位业主（名单附后）。

受委托人：为　　　　　　位业主代表作为实施小组。

| 序号 | 姓 名 | 身份证号 | 房号 | 联系电话 | 签名（加盖手印） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

申请对象代表人：

| 序号 | 姓 名 | 身份证号 | 房号 | 联系电话 | 签名（加盖手印） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

委托事项：

因   幢  单元增设电梯事宜，委托人特委托受委托人办理相关手续。

委托权限：一般授权（或特别授权），包括代为提交申请、委托设计、公示征求意见、与业主进行协调、代为领取相关审批文书、代为办理用电申请、代为领取补助资金等。

年   月   日

注：授权委托书签订，应根据《民法典》二百七十八条规定执行。

委托人名单：

| 序号 | 姓 名 | 身份证号 | 房号 | 联系电话 | 签名（加盖手印） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

附件 4

杭州市拱墅区商品房性质老旧小区住宅加装电梯项目

小区业主意见表决票（范本）

为切实解决居民上下楼困难，提高居住品质，基于相关业主对住宅加装电梯的意愿，根据《杭州市老旧小区住宅加装电梯管理办法》有关规定，商品房性质的老旧小区住宅加装电梯，需要占用小区范围内业主共有的道路、绿地等公共场所的，应当按照《中华人民共和国民法典》关于业主共同决定事项的规定执行。现就

小区     幢    单元加装电梯事宜征求小区业主意见（详见小区公示栏）。请各位业主朋友在仔细阅读后填写。感谢您的支持与理解!

| 业主姓名 |  | 房屋 地址 | 幢 单元 室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 专有部分 面积 | m2 |
| 代理人 |  | 代理人 联系电话 |  |
| 是否同意 | □同意 □反对 □弃权 |

备注：1.请在本表决票是否同意一栏中划“〇”表示同意、反对、弃权，其他符号无效。

2.业主本人不方便填写的，可由业主委托其他代理人填写本表决票，但需出具业主授权委托书和双方的身份证复印件。

3.以下情形被认定为表决事项无效：业主未签名、用铅笔填写、涂改、多选。

4.本表决票填写完毕后，相关业主可将其于       年    月   日前投入设置于                   处的投票箱。

附件5

杭州市拱墅区商品房性质老旧小区住宅加装电梯项目

小区业主意见表决结果（范本）

根据《中华人民共和国民法典》《杭州市老旧小区住宅加装电梯管理办法》等法律法规规章，商品房性质的老旧小区住宅加装电梯，需要占用小区范围内业主共有的道路、绿地等公共场所的，应当按照《中华人民共和国民法典》关于业主共同决定事项的规定执行，故本小区于      年    月    日至      年    月    日，就      幢     单元加装电梯项目进行投票表决，表决结果如下：

| 小区名称 |  |
| --- | --- |
| 业主总人数 |  | 专有部分总面积 | m2 |
| 参与表决 情况 | 参与表决业主 专有部分面积 | m2 | 占比 | % |
|  | 参与表决 业主人数 | 人 | 占比 | % |
| 表决 结果 情况 | 同意 | 票 | 专有部分面积占比 % | 人数占比 % |
|  | 反对 | 票 | 专有部分面积占比 % | 人数占比 % |
|  | 弃权 | 票 | 专有部分面积占比 % | 人数占比 % |
|  | 无效 | 票 | 专有部分面积占比 % | 人数占比 % |
|  | 表决结果 | （同意/不同意） |
| 备注 |  |

计票人：

监票人：

业主委员会/社区居民委员会（盖章）：

年    月    日

附件6

杭州市拱墅区老旧小区住宅加装电梯项目协议书

（范本）

根据国家、省、市有关法律法规，本单元内同意加装电梯的相关业主（以下简称“申请人”）经过友好协商，就本单元加装电梯项目达成如下协议：

一、房屋坐落

本单元申请人同意在本单元（        小区   幢   单

元）加装载客电梯一部。

二、产权归属

加装电梯新增面积部分不计入建筑物面积，不计入各分户业主的住宅产权面积，不办理不动产登记。法律法规另有规定的，按其规定执行。

三、实施方式

本单元申请人同意选择以下第    种方式组织实施。

（一）自行实施：经民主推选           为本单元加装电梯项目的业主代表，作为实施主体代为申办加装电梯的有关事宜。

（二）委托实施：本单元申请人经过友好协商，现决定委托             作为实施主体，代为申办加装电梯的有关事宜。

相关身份信息附后。

四、申请人及实施主体主要职责

（一）申请人主要职责：

（二）实施主体（业主代表或其他委托单位）主要职责：

五、资金分摊比例

申请人共同承担的项目建设资金、电梯运行使用资金及后续维护管理资金按下列办法分摊：

1.项目建设资金暂以       万元总价估算，相关申请人的分摊资金，在完成项目结算后按以下分摊比例多退少补：

| 楼层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占总价的百分数（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每户预估分摊金额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.电梯运行使用资金（电费、保洁等费用）的分摊方案：

| 楼层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占总额的 百分数 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每户预估 分摊金额（元/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.后续维护管理费用（维护保养、改造维修、检验检测、购买“电梯养老"综合保险等）的分摊方案：

| 楼层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占总额的 百分数 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每户预估 分摊金额（元/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.若本单元加装电梯项目符合《杭州市区既有住宅加装电梯与管线迁移财政补助资金使用管理办法》规定的补助条件，按程序申请获得补助资金后，该补助资金将用于

。

5.后续维修更新改造电梯的，由申请人按照相关规定和本协议约定申请使用本户的物业专项维修资金和公有住房售后维修基金。

六、电梯使用单位的确定

本单元申请人同意选择以下第     种方式，履行《杭州市电梯安全管理条例》中规定的相关义务。

（一）委托管理：申请人委托           依法履行本单元电梯使用单位的义务。

（二）自行管理：申请人协商确定由           作为实际负责人，依法履行本单元电梯安全使用管理义务。

（鼓励申请人通过购买“电梯养老”综合保险等方式解决加装电梯的后续维护管理）

七、权利义务转让

加装电梯的申请人转让附有电梯的房屋所有权的，应提前告知其他申请人，并书面告知受让人对已加装电梯的权利和义务，由受让人继续履行原电梯加装协议约定的权利和义务。

因继承或者受遗赠取得附有电梯的房屋所有权的，继承人、受遗赠人应继续履行原电梯加装协议约定的权利和义务。

八、电梯投入使用后，除本协议已约定的事项外，其他凡涉及本梯运行使用、维护管理的相关事宜，按照《杭州市老旧小区住宅加装电梯管理办法》《杭州市电梯安全管理条例》有关规定执行。其他未尽事宜由业主自行协商解决。

其他约定：

九、本协议一式四份，业主代表、所属社区、所属街道（乡镇）、所属区住建局各一份。本协议书应当复印至每位申请人。

十、本协议自签订之日起生效。

申请人签名并加盖手印：

| 室号 | 签名（手印） | 室号 | 签名（手印） |
| --- | --- | --- | --- |

签约日期:         年     月     日

附件7

杭州市拱墅区老旧小区住宅加装电梯项目公示

（范本）

小区全体业主：

为方便居民出行、改善居住环境、提高生活品质，增强生活幸福感，根据《中华人民共和国民法典》《杭州市老旧小区住宅加装电梯管理办法》等有关法律法规规章，杭州市           小区   幢    单元申请加装电梯。现将该单元加装电梯项目协议书及初步方案予以公示。因加装电梯直接受到影响的利害关系人若有意见，可在公示期内以实名制书面意见形式向社区居民委员会提出。

公示期为:         年     月     日至        年     月     日（共计10天）。

书面意见提交地点：

社区居民委员会联系人：

联系电话：

附件1：杭州市老旧小区住宅加装电梯项目协议书

附件2：老旧小区住宅加装电梯项目初步方案

社区（盖章）：

年     月     日

备注：本公示需张贴在拟加装电梯单元楼道口和小区公示栏等显著位置，并做好拍照留档。

附件8

公示情况说明（范本）

根据《杭州市老旧小区住宅加装电梯管理办法》等有关文件精神，       小区    幢  单元业主代表      ，于    年  月  日提交关于对该加装电梯项目协议书和初步方案进行公示的申请，相关资料经我单位审核，符合要求。

年   月   日至     年   月   日，我单位在加装电梯单元楼道口、小区公示栏等位置进行了公示，公示期10天。公示期间，社区未收到实名制书面反对意见（若有异议但经社区组织协调同意的，说明相关情况）。

社区（盖章）：

年   月   日

街道（盖章）：

年   月   日

注：附单元楼道、小区公示栏照片各一张。

附件9

杭州市拱墅区老旧小区住宅加装电梯项目申请表

（范本）

| 房屋 地址 |  | 总层数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主 代表 |  | 联系 电话 |  |
| 实施 主体 | □业主代表 □其他法人或组织 |
|  | 其他法人或组织 |  |
| 项目 申请 情况 | 房屋结构 | □钢混□砖混□其他 | 建成年代 | 年 |
|  | 单元业主同意比例 | 专有部分面积 占比 % | 人数占比 % |
|  | 是否签订加装电梯项目协议书 | □是 □否 |
|  | 协议和方案公示情况 | □已公示 □未公示 |
| 社区 确认 | 公示情况 | □无异议（无实名制书面反对意见） |
|  |  | □有异议（若有异议，请填写下一栏） |
|  | 公示期间有异议 | □未经调解 □已经调解 |
|  |  | 异议主要 内容 |  |
|  |  | 调解方式 及次数 |  |
|  |  | 调解结果 | □达成一致 □未达成一致 |
|  | （社区盖章） 年 月 日 |
| 街道 确认 | 公示期间有异议 | □未经调解 □已经调解 |
|  |  | 异议主要内容 |  |
|  |  | 调解（听证） 方式及次数 |  |
|  |  | 调解结果 | □达成一致 □未达成一致 |
|  | （街道盖章） 年 月 日 |
| 申请加装电梯提供材料 | 1.经社区居民委员会及街道办事处或者乡镇人民政府盖章确认的加装电梯项目申请表； 2.社区居民委员会出具的调解情况记录，街道办事处或者乡镇人民政府出具的调解、听证情况记录； 3.经公示的加装电梯项目协议书、初步方案； 4.加装电梯设计方案、施工图设计文件（含工程预算）及第三方图审机构审核意见； 5.社区居民委员会出示的公示情况说明（附单元楼道口、公示栏公示照片）； 6.相关业主的身份证明、房屋权属证明；有委托代理人的，提交授权委托书、代理人身份证明； 7.法律、法规规定的其他材料。 |

备注：请认真填写该表，并在“□”中打“√”。

附件10

杭州市拱墅区老旧小区住宅加装电梯项目调解（听证）

情况记录（参考范本）

项目名称：           小区    幢   单元加装电梯项目调解/听证

调解（听证）时间：       年   月   日   时   分至   时   分

调解（听证）地点：

调解（听证）主持人：

调解（听证）记录人：

调解（听证）申请人：

委托代理人：

调解（听证）会基本情况：

调解（听证）事实：

处理意见及建议：

调解（听证）主持人：

调解（听证）记录人：

年    月    日

附：调解（听证）会签到表

调解（听证）会签到表

调解（听证）会时间：         年    月    日

调解（听证）会地点：

调解（听证）会事项：

| 序号 | 姓名 | 与会人身份 （工作单位） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

备注：与会人身份包括业主、委托代理人、专家等。

附件11

杭州市拱墅区老旧小区住宅加装电梯项目听证通知书

（参考范本）

：

根据相关业主对小区幢单元加装电梯项目提出的听证申请，我街道现决定于       年   月   日   时   分在杭州市           举行公开听证。本次听证由         为听证主持人，        为听证记录人。请你或者委托代理人持本通知准时出席。

如你认为主持人与本项目有直接利害关系的，有权申请回避。若需申请主持人回避，请于听证举行前（   月   日前）向我街道提出申请并说明理由。

若无正当理由不按时参加听证，又不事先说明理由的，视为放弃听证权利。

参加听证前，请你注意下列事项：

1.你可亲自参加听证，也可以委托1—2名代理人参加听证。委托代理人参加听证的，应在听证举行前提交由当事人（负责人）签署的授权委托书，载明委托的事项、权限和期限。

2.参加听证时应携带当事人或委托代理人的身份证明原件及其复印件和有关证据材料。

附：授权委托书1份

联系人：

联系电话：

地  址：

邮政编码：

杭州市拱墅区      街道办事处

年    月