附件4

拱墅区2024年安置房周边配套建设

攻坚目标明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任单位** | **项目名称** | **建设目标** | **计划完成时间** | **对应安置房** |
| 1 | 城发集团 | 瓜山地块规划支路二（茶汤路-东教路） | 开工 | 2024.5 | 瓜山南安置房 |
| 2 | 产投集团 | 俞家桥路（管家漾路-石祥路） | 开工 | 2024.5 | 瓜山北安置房 |
| 3 | 城建集团 | 水车路（华丰路-康宁路） | 开工 | 2024.3 | 华丰1、华丰2 |
| 4 | 城建集团 | 汽轮纵路（汽轮横路-新华内横路） | 开工 | 2024.6 | 石桥1、石桥2、石桥3 |
| 5 | 城建集团 | 汽轮横路（竹清路-石桥路） | 开工 | 2024.3 | 石桥1、石桥2、石桥3 |
| 6 | 城建集团 | 新华内横路（竹清路-汽轮纵路） | 开工 | 2024.3  | 石桥1 |
| 7 | 城建集团 | 新苑路（杨家路-重工路） | 开工 | 2024.6 | 杨家沁苑1、杨家沁苑2、杨家沁苑3 |
| 8 | 城建集团 | 俞章路（新苑路-石桥路） | 开工 | 2024.6 | 杨家沁苑1、杨家沁苑2、杨家沁苑3 |
| 9 | 城建集团 | 俞章路（石桥路-重工路） | 开工 | 2024.12 | 杨家工业园 |
| 10 | 百井坊指挥部 | 打枝巷（规划支路-百井坊巷） | 开工 | 2024.4 | 百井坊安置房 |
| 11 | 城发集团 | 沈康路（拱康路—俞家桥路） | 竣工 | 2024.9 | 瓜山北安置房 |
| 12 | 城发集团 | 康贤路(康桥路-平炼路) | 竣工 | 2024.6 | 独城北、独城南 |
| **序号** | **责任单位** | **项目名称** | **建设目标** | **计划完成时间** | **对应安置房** |
| 13 | 城发集团 | 焦北路(康贤路-康园路) | 竣工 | 2024.9 | 独城北、独城南 |
| 14 | 城发集团 | 瓜山地块规划支路二（茶汤路-东教路） | 竣工 | 2024.12 | 瓜山南安置房 |
| 15 | 城发集团 | 运河新城单元GS1002-17地块36班小学 | 竣工 | 2024.9 | 金桐雅园 |
| 16 | 城建集团 | 兴新路（珠埠漾西路-东新路） | 竣工 | 2024.10 | 长木5#、6#、7# |
| 17 | 城建集团 | 华西路（华丰路-康宁路） | 竣工 | 2024.6 | 华丰1、华丰2 |
| 18 | 城建集团 | 水车路（华丰路-康宁路） | 竣工 | 2024.6 | 华丰2 |
| 19 | 城建集团 | 汽轮纵路（汽轮横路-新华内横路） | 竣工 | 2024.8 | 石桥1、石桥2、石桥3 |
| 20 | 城建集团 | 新华内横路（竹清路-汽轮纵路） | 竣工 | 2024.8 | 石桥1 |
| 21 | 城建集团 | 汽轮横路（竹清路-石桥路） | 竣工 | 2024.8 | 石桥1、石桥2、石桥3 |
| 22 | 城建集团 | 新苑路（杨家路-重工路） | 竣工 | 2024.10 | 杨家沁苑1、杨家沁苑2、杨家沁苑3 |
| 23 | 城建集团 | 俞章路（新苑路-石桥路） | 竣工 | 2024.10 | 杨家沁苑1、杨家沁苑2、杨家沁苑3 |
| 24 | 产投集团 | 俞家桥路（管家漾路-石祥路） | 竣工 | 2024.12 | 瓜山北安置房 |
| 25 | 百井坊指挥部 | 打枝巷（规划支路-百井坊巷） | 竣工 | 2024.9 | 百井坊安置房 |